Plan de tests

Projet de
streaming vidéo interactif

Auteur(s) et contributeur(s)
Nom & Coordonnées	Qualité & Rôle	Société
Gérald ATTARD	Architecte logiciel	Gibberish

Historique des modifications et des révisions
N° version	Date	Description et circonstance de la modification	Auteur
0.1	08/12/20--	Création du document
1.0	29/09/2022	Complément du document	Gérald ATTARD

Validation
N° version	Nom & Qualité	Date & Signature	Commentaires & Réserves
1.0	Alex Z / Directeur technique

Tableau des abréviations
Abr.	Sémantique

BDD	Business Driven Developement (trad. développement axé sur le métier)
BPM	Business Process Management (trad. gestion de processus métier)
DDA	Document de Définition d’Architecture
KPI	Key Performance Indicator (trad. indicateur de performance clé)

ROI	Return Of Investment (trad. retour sur investissement)

# Introduction

Le présent document complète le cahier des charges et le document de définition associés à ce projet de streaming de vidéos interactives.
En ce sens, la méthode utilisée jusqu’à présent pour rédiger les autres documentations était le BDD (Business Driven Development). Cette méthode de développement axée sur l’entreprise est un paradigme qui se concentre sur les besoins globaux d’une entreprise, et qui permet de développer des applications spécifiques destinées aux consommateurs.
Or, dans le contexte de Gibberish, le besoin et la causalité de ce projet répondent aux critères d’utilisation de cette méthode.
Ainsi, au sein de ce document, cette étude utilisera à nouveau le BDD pour réaliser l’écriture des tests nécessaires à la vérification de la sémantique de chaque fonctionnalité développée.
En appliquant la politique de modernisme continue de Gibberish, il s’avérera que l'un des problèmes inhérents, au processus de développement d’une solutions logicielle pour cette entreprise, sera l'incapacité de suivre le rythme auquel elle devra changer son SI, en réponse aux tendances émergentes.
Pour que les différents services informatiques de Gibberish survivent, l’entreprise devra s'aligner sur les demandes commerciales émergentes, tout en appliquant les derniers technologies innovantes de la période en question, répondant ainsi à sa propre politique technique.
Cette politique devra alors savoir faire la différence entre la conception de solutions résolvant un ou plusieurs problèmes de processus métier et la création de solutions centrées sur l'informatique, c’est à dire sur la technique elle-même.
Il sera donc nécessaire de demander aux parties prenantes si elles :
- souhaitent consacrer une part importante de leur budget à l'amélioration et à la maintenance de leurs applications existantes ;
- préfèrent faire du « neuf avec du vieux » ;
- s’orientent plutôt vers un consensus des deux précédentes options.
En effet, au fur et à mesure que Gibberish progressera face aux dernières améliorations de ses processus, les applications existantes inflexibles pourraient ne plus être capables d'honorer les changements nécessaires. Dans de tel scénario, le besoin d'un nouveau mécanisme alignant efforts informatiques des exigences et de la stratégie d'entreprise apparaîtra forcément.
C’est dans ce contexte que l’utilisation du BDD facilitera cette transition, peu importe l’option choisie, au travers d’un cadre compris, standardisé et pouvant être réalisé de manière efficace et répétée.
La première étape consistera à créer un modèle de processus métier (BPM) et à le mesurer à l'aide d'indicateurs de performance clés (KPI), de retour sur investissement (ROI) ou d'autres mesures. Enfin, l'entreprise pourra utiliser ces BPM comme un mécanisme crucial pour communiquer les exigences de l'entreprise au domaine informatique.
C’est donc, en suivant cette méthode au sein de ce contexte que ce plan de test sera rédigé, AVANT la rédaction des spécifications techniques, et sera mis en œuvre APRÈS la finalisation de chaque brique fonctionnelle.
# Rappels

## Architecture cible
La représentation graphique ci-dessous rappelle la solution proposée au sein du document de définition d’architecture, découpée par thématique de proposition des différentes parties prenantes :

## phases du projet

Associée à la représentation du précédent paragraphe, il est également nécessaire de rappeler les phases annoncées au sein du document de définition d’architecture et relative aux différentes architectures à mettre en place :

# Ressources

## Ressources matériels
Les ressources associées à ce plan de test découleront directement des fonctionnalités définies dans le cahier des charges et de l’infrastructure cible décrite au sein du documente de définition de l’architecture.
De plus, ce paragraphe n’assumera que les ressources matérielles nécessaires à ce projet. Les différents éléments abstraits, tels que des évènements contextuels ou des choix procéduraux, seront traités ultérieurement.
En outre, en considérant les trois phases décrites dans le document de définition d’architecture, il ne sera pas nécessaire de prendre en compte la Phase 0, puisqu’elle correspond à l’organisation et l’infrastructure actuelle de Gibberish.
Cette étude prendra donc cet état de fait comme hypothèse de départ sur laquelle les deux prochaines phases viendront s’appuyer.
Ainsi, en considérant spécifiquement la Phase 1 décrite dans le DDA, la réalisation de cette phase nécessitera l’acquisition de deux ressources matérielles supplémentaires, à savoir :
- step 1.1, un local dédié au Laboratoire de médias interactifs au sein duquel tous les processus métier, nécessaires à la production de vidéos interactives, seront opérés ;
- step 1.2, une suite logicielle Interactive Media Application correspondant aux outils nécessaires à la production de vidéos interactives.
Par la suite, en considérant spécifiquement la Phase 2 décrite dans le DDA, celle-ci nécessitera l’acquisition de quatre ressources matérielles supplémentaires :
- step 2.2, un local hébergeant le service client ;
- step 2.2, un local hébergeant le service médiathèques ;
- step 2.3, un Système des gestions des droits utilisateurs ;
- step 2.4, un dépôt d’ Espace de stockage pour les vidéos au contenu interactif.

## Ressources intellectuelles
Les ressources intellectuelles, nécessaires à ce projet de streaming de vidéos au contenu interactif, seront l’ensemble des processus métier, des évènements et des choix utilisateurs possibles contenus au sein des séquences vidéo.
Ainsi, ces différentes éléments seront présentés, tout comme dans le paragraphe précédent, selon une thématique temporelle selon les différentes phases du projet préconisées par cette étude.
Tout comme relaté précédemment, les éléments abstraits nécessaires à la phase étant déjà en place, ceux-ci ne seront énumérés ici, puisque déjà existant.
En considérant spécifiquement la phase 1, les processus métier ajoutés sont :
- step 1.3, la production de Vidéo interactive avec médias composites ayant la responsabilité de rajouter des éléments contextuels hétérogènes, telles que des choix d’Histoire possibles à l’utilisateur ou différents angles de visionnage de ladite Histoire ;
- step 1.3, l’élaboration d’un Processus de production de vidéos interactives de marque et commerciale ayant la charge de rassembler les différentes séquences produites par le
  Processus de vidéo interactive avec médias composites et celle issues de la
  Production d’animations, afin de les rassembles en une seule vidéo exhaustive proposant une Histoire de base.
Enfin, en considérant spécifiquement la Phase 2, les entités intellectuelles abstraites à élaborer sont :
- step 2.1, la création de l’Entreprise de médias prenant en charge les Entreprise de vente de médias et l’Entreprise de production de médias ;
- step 2.1, la création de l’Entreprise de vente de médias chargée de commercialiser les vidéos au contenu interactif produites par Gibberish ;
- step 2.4, la définition des différentes Balances de l’Histoire proposant différentes orientations de l’Histoire à l’utilisateur ;
- step 2.4, la mise en place d’une fonctionnalité d’ajout des Avis et commentaires personnalisables par l’utilisateur associés à une vidéo spécifique et contenu dans son profil ;
- step 2.4, la création d’un Index personnel à chaque choix de l’utilisateur au sein d’une Histoire ;
- step 2.4, la mise en place d’un flux valeur composé d’un Processus d’enregistrement puis d’un Processus de téléchargement pour mettre à disposition des utilisateurs toutes les vidéos proposées par Gibberish, selon les abonnements achetés par les clients.
# Portée et limites

# Fonctionnalités

Tel qu’il a été décrit au sein du cahier des charges, les fonctionnalités associées à ce projet sont :
1	Télécharger différents types de contenu, en utilisant des liens disponibles au sein même de la vidéo - ces liens pourront renvoyer sur des scènes spécifiques de la vidéo elle-même, ou pointer vers des ressources externes.

2	Prendre des décisions arbitraires à des moments clés de l’histoire - modifier l'histoire elle-même en fonction des choix de l'utilisateur.

3	Modifier les angles de visionnage des scènes, tout au long de la vidéo, à l’aide d’une rotation interactive tridimensionnelle (vidéo à 360°)

4	Permettre la navigation interactive de l’utilisateur pour se déplacer chronologiquement à n’importe quel moment de l’histoire - les éléments du menu ou de la table des matières devront permettre, lors de leur sélection, de passer directement au segment spécifique de la vidéo choisi par l’utilisateur

5	Prendre en charge les retours d’expérience utilisateurs à l’aide d’une fonctionnalité de collecte et de publication d’avis – permettre à l’utilisateur de saisir des données et des commentaires pour chaque scène de la vidéo

6	Enregistrer des séquences personnalisées, relatives aux choix décisionnels effectués par l’utilisateur - générer dynamiquement des vidéos personnalisées que l’utilisateur pourra partager, via des liens externes

7	Créer un index personnel, associé aux contenu privé de l’utilisateur, recensant tous les ajouts que celui-ci aura pu apporter au sein de l’histoire - cet index sera accompagné de filtres permettant de sélectionner spécifiquement chaque type d’ajout personnel, de les retrouver et les isoler du contenu de l’histoire d’origine

8	Gérer des droits utilisateur pour partager ou conserver chaque contenu personnalisé de façon privée et sécurisée – utilisation d’un un système de mot de passe personnalisable

9	Permettre d’acheter de l’espace de stockage supplémentaire, associé au compte de l’utilisateur, pour pouvoir stocker davantage de contenu personnel associé aux licences de visionnage détenues

10	Permettre d’acheter des licences de visionnage, spécifiques et temporaires, pour des périphériques autres que ceux déclarés par l’utilisateur.

# Tests d’acceptation utilisateur

Les tests d’acceptation de chaque fonctionnalité décrite précédemment, suivront le modèle défini au sein du cahier des charges :
Scénario 1	Télécharger différents types de contenu
Étant donné	l’avancement actuel de la vidéo
Quand	la vidéo propose des liens
Ensuite	l’utilisateur sélectionne un de ces liens
Et	il est redirigé sur la ressource désignée par le lien

Scénario 2	Prendre des décisions arbitraires
Étant donné	les choix disponibles au sein de chaque scène
Quand	l’utilisateur sélection un choix en particulier
Ensuite	la vidéo diffuse les séquences découlant de ce choix

Scénario 3	Modifier les angles de visionnage
Étant donné	l’espace visuel disponible de chaque scène
Quand	l’utilisateur modifie l’angle de vision
Ensuite	la scène se déroule
Et	la scène est visionnée selon ce nouvel angle de vue

Scénario 4	Permettre la navigation interactive
Étant donné	toutes les scènes disponibles au sein de la vidéo
Quand	l’utilisateur sélectionne une scène en particulier
Ensuite	la scène sélectionnée est diffusée

Scénario 5	Prendre en charge les retours d’expérience utilisateurs
Étant donné	la vidéo visionnée
Quand	l’utilisateur saisie une information relative à cette vidéo
Ensuite	l’avis est publié
Et	l’avis est partagé...ou pas, en fonction du choix de l’utilisateur

Scénario 6	Enregistrer des séquences personnalisées
Étant donné	la scène qui va être visionnée
Quand	l’utilisateur choisit de l’enregistrer
Ensuite	la scène enregistrée est disponible au sein du compte de l’utilisateur
Et	un lien à ce contenu vidéo est généré
Et	le lien généré est enregistré dans l’index personnel de l’utilisateur

Scénario 7	Créer un index personnel
Étant donné	l’ensemble des contenus personnalisés d’une vidéo créé par un utilisateur
Quand	l’utilisateur ajoute un élément de contenu personnalisé
Ensuite	l’index est mis à jour avec les méta-données de l’élément personnalisé

Scénario 8	Gérer des droits utilisateur
Étant donné	l’ensemble des contenus personnalisés d’une vidéo
Quand	l’index personnel est créé
Ensuite	l’utilisateur choisira si le contenu personnalisé ajouté sera privé ou à partager publiquement

Scénario 9	Permettre d’acheter de l’espace de stockage supplémentaire
Étant donné	L’espace de stockage alloué à un utilisateur
Quand	l’espace de stockage de l’utilisateur n’est plus suffisant pour stocker de nouveau contenu personnalisé
Ensuite	l’utilisateur pourra acheter de l’espace de stockage supplémentaire
Ou	l’utilisateur pourra supprimer du contenu personnalisé pour libérer de l’espace

Scénario 10	Permettre d’acheter des licences de visionnage
Étant donné	Le périphérique favori d’un utilisateur pour visionner des vidéos
Quand	l’utilisateur déclarera un nouveau périphérique de visionnage
Ensuite	l’utilisateur achètera une nouvelle licence de visionnage associée au périphérique nouvellement déclaré

# Infrastructure

# Hypothèses et risques